**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Белозерского муниципального округа**

**«Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Белозерского муниципального округа Курганской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Белозерского муниципального округа Курганской области» |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | Отдел ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации Белозерского муниципального округа (далее – ЖКХ)  Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Белозерского муниципального округа (далее – ОИЗО)  Территориальные отделы Администрации Белозерского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Приведение жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности Белозерского муниципального района (далее – муниципальный жилищный фонд) к нормативным требованиям, установленным жилищным законодательством Российской Федерации. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение жилых помещений муниципального жилищного фонда приборами учета потребления коммунальных ресурсов;  - Восстановление эксплуатационных характеристик жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, обеспеченных приборами учета потребления коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года;  - Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых произведены работы по капитальному ремонту в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года, подлежащих ремонту. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2025 годы. |
| Перечень основных мероприя-тий программы | Основные мероприятия программы:  - подача от имени собственника муниципального жилищного фонда заявления в межведомственную комиссию Белозерского муниципального округа о признании жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания;  - выдача результата межведомственной комиссии Белозерского муниципального округа о признании жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания  Формирование перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту;  - оплата взносов на капитальный общего ремонт имущества в многоквартирных домах в НО «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области»;  - установка (поверка, замена) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;  - разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;  - проведение плановых работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;  - проведение внеплановых работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;  - оплата выполненных работ в соответствии с исполнительной документацией (КС-2, КС-3) |
| Объемы и источники финансирования программы  (с разбивкой по годам) | При реализации программы планируется привлекать средства бюджета Белозерского муниципального округа Курганской области (далее –бюджет округа).  Общий объем денежных средств, направляемых  на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, составит 1030 тыс. рублей, в том числе:  2022 год – 206 тыс. рублей;  2023 год – 206 тыс. рублей;  2024 год – 206 тыс. рублей;  2025 год – 206 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты  муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы позволит:  - обеспечить не менее 80 % жилых помещений муниципального жилищного фонда приборами учета потребления коммунальных ресурсов;  - увеличить долю отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года до 20 % |

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Белозерского муниципального округа Курганской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | 2023 год | | 2024 год | |
| план | факт | план | факт |
| Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, обеспеченных приборами учета потребления коммунальных ресурсов,  в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года | 70 | 70 | 75 | 75 |
| Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых произведены работы по капитальному ремонту в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года, подлежащих ремонту | 14 | 14 | 16 | 16 |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Белозерского муниципального округа Курганской области»

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка  в баллах |
| Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, обеспеченных приборами учета потребления коммунальных ресурсов,  в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых произведены работы по капитальному ремонту в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года, подлежащих ремонту | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | **+2** |

Форма 3. Сведения о финансировании муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Белозерского муниципального округа Курганской области»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| ИТОГО | 529,1 | 506,7 | 596,6 | 565,3 | 453,0 |  |
| бюджет муниципального округа | 529,1 | 506,7 | 596,6 | 565,3 | 453,0 |  |

Форма 4. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Белозерского муниципального округа Курганской области»

**за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута, | +2 | Продолжить реализацию программы |

**Информация по выполнению муниципальной программы «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Белозерского муниципального округа Курганской области»**

В 2023 году, в целях реализации программы, финансовые средства в сумме 436 тыс. руб. выделялись на ремонт систем отопления, замену насосного оборудования, приборов учета теплоэнергоресурсов, присоединение к системе питьевого водоснабжения объектов муниципального жилого фонда.

В 2024 году было выделено 6 тыс. руб. на ремонтные работы водопроводной сети на объекте муниципального жилого фонда.

Подпись руководителя отдела Н.Г.Абабков