**Муниципальная программа**

**Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области»**

**Раздел I. Паспорт муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы: | «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» | | | |
| Ответственный исполнитель | Заместитель Главы Белозерского муниципального округа, начальник отдела ЖКХ и градостроительной деятельности | | | |
| Координатор муниципальной программы | Глава Белозерского муниципального округа | | | |
| Муниципальный заказчик Муниципальной программы | Администрация Белозерского муниципального округа Курганской области | | | |
| Задачи Муниципальной программы: | - Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Белозерского муниципального округа;  - Ремонт дорог с грунтовым типом покрытия;  - Ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;  - Содержание дорог общего пользования;  - Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования — разметка проезжей части;  - Устройство тротуаров;  - Паспортизация бесхозных автомобильных дорог;  - Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения;  - Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог;  - Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;  - Ведение строительного контроля за ремонтом дорог и дворовых территорий. | | | |
| **Целевые индикаторы** | - увеличение доли автомобильных дорог с твердым покрытием, 5%;  - ремонт автомобильных дорог: 20 км;  - строительство тротуаров 1 км.  - ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  - Паспортизация бесхозных автомобильных дорог – 100 %; | | | |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2022-2024 годы | | | |
| Объем бюджетных ассигнований  Муниципальной программы, в том числе по годам: | всего | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства бюджета Курганской области | 16200 | 16200 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Белозерского муниципального округа | 3050 | 1050 | 1000 | 1000 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Белозерского муниципального округа;  - Ремонт дорог с грунтовым типом покрытия;  - Ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;  - Содержание дорог общего пользования;  - Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования — разметка проезжей части;  - Устройство тротуаров;  - Паспортизация бесхозных автомобильных дорог;  - Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения;  - Выполнения работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог;  - Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог и дворовых территорий;  - Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;  - Ведение строительного контроля за ремонтом дорог и дворовых территорий. | | | |

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского муниципального округа

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Доля автомобильных дорог с твердым покрытием, % | 22,2 | 22,2 | 22,6 | 22,5 | 23,0 | 24,4 |
| Ремонт автомобильных дорог, км | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,274 | 8,0 | 4,853 |
| Строительство тротуаров, км | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0 |
| Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Паспортизация бесхозных автомобильных дорог, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка  в баллах |
| Доля автомобильных дорог с твердым покрытием, % | 23,0 | 24,4 | 106,1 | +2 |
| Ремонт автомобильных дорог, км | 8,0 | 4,853 | 60,7 | -3 |
| Строительство тротуаров, км | 0,45 | 0 | 0 | - |
| Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - |
| Паспортизация бесхозных автомобильных дорог, % | 100 | 0 | 0 | - |

Форма 3. Сведения о финансировании муниципальной программы

тыс руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| ИТОГО | 4876,2 | 2990 | 13815,9 | 13267,4 | 34154,3 | 32502 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 15011,8 | 15011,8 |
| бюджет муниципального округа | 4876,2 | 2990 | 13815,9 | 13267,4 | 19142,5 | 17490,2 |

Форма 4. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | -1 | Разработать новую программу |

Заместитель Главы Белозерского МО,

начальник отдела ЖКХ и градостроительной деятельности Н.Г. Абабков