**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Белозерского района**

**«Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района» на 2023-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района на 2023-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Сохранение доли сельского населения Белозерского муниципального округа.  Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. |
| Задачи муниципальной программы | - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;  - обустройство инженерной инфраструктурой;  - снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста;  - обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры;  - обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, расположенным на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;  - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий;  - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| Исполнитель-координатор  муниципальной программы | Отдел агропромышленного развития |
| Разработчик муниципальной  программы | Отдел агропромышленного развития |
| Исполнители муниципальной  программы | Отдел агропромышленного развития |
| Целевые индикаторы  муниципальной программы | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, тыс. кв. м;  - ввод в действие распределительных газовых сетей, км;  - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км;  - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед.;  - количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), ед. |
| Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Финансовое обеспечение  муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1 230 427,3 тыс. руб. в том числе: средства федерального бюджета – 1 172 923,5 тыс. руб.,  средства областного бюджета – 42 079,88 тыс. руб.,  средства муниципального бюджета – 9 823,93 тыс. руб.,  средства внебюджетных источников – 5 599,99 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты  муниципальной программы | - количество сельских семей, улучшивших жилищные условия;  - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности;  - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий;  - реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций). |

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского муниципального округа

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| план | факт | план | факт | план |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | 144 | 0 | 162 | 0 | 144 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 15,027 | 15,027 | 19,7 | 0 | 30,3 |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района на 2020-2025 годы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | |  | | План | Факт | Отклонение  % | Оценка  в баллах | Причины снижения (увеличения) показателя |  | | | | | | |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. м | 162 | 0 | 0 | -3 | Отсутствие финансирования | |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 19,7 | 0 | 0 | -3 | Отсутствие финансирования | |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | 5,8 | 0 | 0 | -3 | Отсутствие финансирования | |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | ед | 1 | 0 | 0 | -3 | Отсутствие финансирования | |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -12 | |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района на 2020-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года | -12 | Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности |

**Информация**

**о финансировании муниципальной программы Белозерского района «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района на 2023-2025 годы**

**за 2024 год**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | план | факт |
|
| ИТОГО | 104081 | 0 |
| федеральный бюджет | 101403 | 0 |
| областной бюджет | 1034 | 0 |
| бюджет района | 100 | 0 |
| внебюджетные источники | 1544 | 0 |

Начальник отдела

агропромышленного развития В.В. Человечков